| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БӨРӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БӨРӨ KАЛАҺЫ KАЛА БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 452455, Бoрo, Интернациональ урамы, 116 тел. 3-44-51, факс 3-47-75 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН 452455, Бирск, ул. Интернациональная, 116 тел. 3-44-51, факс 3-47-75 |
| --- | --- | --- |

| IV созыв | 60-е заседание |
| --- | --- |
| ҠАРАР | РЕШЕНИЕ |

Об экологическом состоянии водных объектов и мерах по улучшению качественного водоснабжения, экологически безопасных условий жизни и хозяйственной деятельности населения, защиты водных ресурсов от загрязнения и истощения на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Заслушав информацию главного инженера ООО «Водоканалстройсервис» Хафизова И.Ф. «Об экологическом состоянии водных объектов и мерах по улучшению качественного водоснабжения, экологически безопасных условий жизни и хозяйственной деятельности населения, защиты водных ресурсов от загрязнения и истощения на территории  городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан»

Совет городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан решил:

1. Информацию об экологическом состоянии водных объектов и мерах по улучшению качественного водоснабжения, экологически безопасных условий жизни и хозяйственной деятельности населения, защиты водных ресурсов от загрязнения и истощения на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать в здании администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, 116) и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в разделе «ГП г.Бирск».

Председатель Совета                                                                А.А.Плотников

г. Бирск

18 мая  2017 г.

№ 481.

# Доклад

# об экологическом состоянии водных объектов и мерах по улучшению качественного водоснабжения экологически безопасных условий жизни и хозяйственной деятельности населения, защиты водных ресурсов от загрязнения  и истощения на территории городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район РБ

#### Характеристика текущего состояния

#### в секторе водоснабжения и водоотведения

#### муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Город Бирск имеет централизованное водоснабжение.

Источником водоснабжения является Костаревский водозабор, состоящий из 20 скважин, из которых 17 эксплуатационных и 3 наблюдательных. Водозабор введен в эксплуатацию в 1974г. и является единственным источником водоснабжения г. Бирска. Скважины оборудованы электрическими погружными насосами типа ЭЦВ-10-65-110, ЭЦВ 8-25-150. Производительность водозабора 17,0 тыс.м3 /сутки, фактический водоотбор в среднем составляет 6,8-7,4 тыс.м3/сутки. В отдельные периоды года, особенно в жаркие летние дни, в связи с использование воды населением для полива садов-огородов фактический водоотбор может доходить до 12,0-14,0 тыс. м3/сутки.

Границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО) Костаревского водозабора определены. Проект ЗСО разработан в 2000 году Уфимским институтом «Башкирский Промстройпроект» и утвержден Постановлением администрации города Бирск и Бирского района № 233 от 23.07.2001 года. Костаревский водозабор имеет 3 пояса ЗСО. Первый пояс – зона строгого режима – имеет ограждение из колючей проволоки по железобетонным столбам. Второй пояс – зона микробного загрязнения. Третий пояс – зона химического загрязнения. Проектом ЗСО предусмотрены основные санитарные мероприятия, применительно к назначению каждого пояса ЗСО, в целях устранения и предупреждения возможного загрязнения воды источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».Кроме одного пункта – жесткость. Для умягчения питьевой  воды необходима установка для умягчения воды.

Контроль за качеством питьевой воды осуществляется химико-бактериологичес-

кой лабораторией питьевой воды ООО «Водоканалстройсервис», аккредитованной в Единой национальной системе аккредитации для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)  № POCC RU.0001.514930 от 26.11.2012 года с сроком действия до 26.11.2017 г. выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), согласно утвержденного графика лабораторно-производственного контроля, согласованного с Бирским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Бирским территориальным управлением Минэкологии Республики Башкортостан, отделом по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Госкомрыболовства Российской Федерации и Управлением государственного аналитического контроля. Вирусологическое исследование воды (гепатит А, ротавирусы, энтеровирусы) осуществляется по договору центром гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан.

За  2016 год отобрано 1553 проб воды на химический анализ и проведено 8887 анализов, отобрано 2018 проб воды на бактериологическое исследование и проведено 8072 анализов. По всем показателям питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вода из скважин по двум водоводам Ø 500мм из стальных труб протяженностью 4,5км и 5,5 км подается на площадку насосной станции II  подъема, оборудованной 3-мя котлами-озонаторами В24-25-1-Л-01, контактным резервуаром емкостью 350м3, резервуаром чистой воды (далее РЧВ) емкостью 1000 м3 и насосной станцией  II  подъема, оборудованной 4-мя насосами ЦНС-300-120, откуда вода по двум водоводам Ø 500мм из стальных труб 11,5 км и 12,08 км подается в напорный РЧВ емкостью 3000 м3. Из РЧВ 3000 м3 по двум водоводам Ø 500мм из стальных труб протяженностью 4,5км и 4,81 км вода самотеком поступает в разводящие сети города. Общая протяженность водоводов от водозабора до города составляет 42,91 км, из них первая нитка водоводов от водозабора до г.Бирска протяженностью 20,5 км 1974 года ввода в эксплуатацию морально устарела и имеет физический износ более 70%.

Общая протяженность разводящих водопроводных сетей в городе 109,194 км, которые также изнашиваются и требуют замены при износе 70% и более.

Город Бирск имеет централизованную систему водоотведения, состоящую из биологических очистных сооружений водоотведения (далее БОСВ) для очистки сточных вод всего города, 3-х районных канализационных насосных станций            (далее РКНС), 1 главной канализационной насосной станции ( далее ГКНС) и 68,39 км самотечных  и напорных канализационных сетей.

Стоки со всего города поступают в приемную камеру ГКНС по ул.Гагарина № 92, которая оборудована 2-мя насосами ФГ-800/33 и 1-м насосом ФГ-450/95, механическими граблями МГ-11 и дробилками Д-3б. Далее сточные воды насосами по напорному  стальному  Ø 500 мм, и 2-м самотечным коллекторам   Ø 400  мм и Ø 800 мм подаются на БОСВ проектной мощностью 10,0 тыс.м3/сутки. Фактический среднесуточный пропуск сточных вод на БОСВ составляет 3,7-4,5 тыс.м3. Но весной во время таяния снега в городе из-за отсутствия ливневой канализации нагрузка на очистные сооружения возрастает   в разы и очистные сооружения не справляются с нагрузкой.

БОСВ состоят из блока емкостей, разделенных на две секции, каждая из которых состоит из: приемной камеры, песколовок, первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников и контактных резервуаров. После прохождения полной биологической очистки сточные воды обеззараживаются хлораторной установкой раствором гипохлорита кальция. На БОСВ также имеются: иловые площадки; производственный корпус, состоящий из машинного отделения, лаборатории сточной воды и служебных помещений; здание слесарных мастерских; насосная станция хоз.-фекальных стоков. Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Белую по самотечному коллектору.

Городские БОСВ введены в эксплуатацию в 1980 году, которые  морально и

физически устарели и на сегодняшний день качество очищенных сточных вод не соответствует требованиям законодательства в природоохранной области и нормативных  документов контролирующих органов.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- Для обеспечения населения города питьевой водой в 2005 году за счет

внебюджетных средств  Республики Башкортостан начата реализация проекта «Бурение скважин на Костаревском водозаборе г.Бирска». На 01.01.2017 г. освоено 8,479 млн. рублей, при этом построен сборный водовод 399,5п.м., ТП, ВЛ10кв, пробурено 4 скважины, построено 4 насосных станции на скважинах, выполнена обвязка скважин коммуникациями и электрохимзащита водоводов.

Ввиду отсутствия финансирования в 2008-2017 гг. объект  строительства  не завершен, т.е. не выполнен объем работ по благоустройству площадки водозаборных сооружений Костаревского водозабора. В сильный паводок существует угроза размывания обволовок скважин, трансформаторной подстанции и выводу их из строя. Несмотря на то, что объект не завершен, пробуренные скважины включены в эксплуатацию в целях недопущения их заиливания. Для завершения строительства по данному объекту необходимы финансовые средства на 2017 год в действующих ценах 4000,0 тыс.руб. на благоустройство площадки водозаборных скважин.

- По муниципальным контрактам (Заказчик Администрация муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, подрядчик ООО «Водоканалстройсервис»)  за счет средств бюджетов РБ (97,00%) и МО (3,00%) в 2012 году начато строительство объекта «Внеплощадочное водоснабжение г. Бирска РБ. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров»  из двух очередей строительства:

- 1-ая очередь протяженностью 3,152км сметной стоимостью по контракту 7540,74720 тыс. руб.;

- 2-ая очередь протяженностью 8,836км сметной стоимостью по контракту 18136,86568 тыс. руб.;

Для завершения строительства  данного объекта необходимо финансирование в размере 1600,0 тыс. рублей.

По завершению строительства и ввода в эксплуатацию данного объекта изношенная 1-я  нитка водовода от площадки насосной станции Костаревского        водозабора до напорного резервуара протяженностью 11,5 км будет исключена  из эксплуатации.

3.     Насосные станции 1974 года ввода в эксплуатацию имеют  моральный и физический износ более 70,0%. Для обеспечения водой населения города в достаточном количестве в часы «пик», а также и противопожарные нужды необходимы средства бюджетов Российской Федерации и Республики Башкортостан на реконструкцию насосных станций с водоводами и строительства еще 1 резервуара чистой воды емкостью 3000 м3.

4.     Согласно выписки из протокола № 2 заседания санитарно противоэпидемиологической комиссии Правительства Республики Башкортостан от 15.08.2006 года, письма Правительства РБ № 406-1400 от 15.09.2006 года, в соответствии с  СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и  водопроводов питьевого назначения» и письма № 02-205 от 30.05.2007 года  Управления по недропользованию по РБ (Башнедра) изготовлен проект «Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора в г. Бирске РБ» сметной стоимостью в ценах 2001 года 2624,624 тыс. руб. В целях обеспечения жителей города Бирск питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам и мерах по профилактике загрязнений источника питьевой воды необходимы финансовые средства из бюджета РБ для  реализации проекта «Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора в г.Бирске РБ» в сумме 14,184 млн.руб.

Застройка города осуществляется согласно «Генерального плана г.Бирска Республики Башкортостан», разработанного в 1996 году проектным институтом  «Башкиргражданпроект» по заказу Госстроя Республики Башкортостан. В связи с чем для застраивающихся микрорайонов индивидуальными усадебными жилыми домами изготовлены проектно-сметные документации на строительство сетей водоснабжения и канализации для возможности подключения жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации и комфортному проживанию в них населения.

5.    Имеется проектно-сметная документация «Канализация микрорайона «Дубки-2» в г.Бирске Республики Башкортостан» сметной стоимостью в ценах 2001 года 827,44 тыс. руб. и протяженностью 1,125 км канализационных сетей.

Для  реализации данного проекта необходимы финансовые средства  на проведение     гос. экспертизы в сумме 1500,0 тыс. рублей и на строительство в сумме 5,200  млн.рублей.

6.	  В целях создания комфортных условий проживания и деятельности населения, сохранения здоровья людей необходимо обеспечение населения чистой водопроводной водой гарантированного качества и противопожарных нужд в тех строящихся микрорайонах или частях микрорайонов г. Бирска, а также в сельских поселениях муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, где нет водопроводных сетей, необходимо изготовление проектно-сметных документаций и проведение госэкспертиз.

7.    В целях обеспечения экологической безопасности, защиты здоровья населения и полного удовлетворения потребностей в высококачественной питьевой воде необходимы финансовые средства для изготовления проектно-сметной документации реконструкции уличных магистральных водопроводов в г.Бирск по следующим улицам:

  - Гагарина на участке от № 58 до ул. Пушкина и по ул. Пушкина от № 84 до № 68 протяженностью 475 п.м.;

  - Вострецова от ул. Курбатова до ул.Чеверева протяженностью 880 п.м.;

- Мира от ул. К. Маркса до № 90 и ул. Гагарина от ул. Мира до № 5 протяженностью 323 п.м.

Данное мероприятие позволит своевременно включить объект в план капитального строительства, финансировать и предотвратить перебои в водоснабжении населения и утечки (потери) воды.

Необходимы средства бюджетов Российской Федерации и Республики Башкортостан на проведение научно-исследовательских работ и изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию физически изношенных и морально устаревших городских БОСВ, что позволит в дальнейшем включить в план капитального строительства, финансировать, достичь установленные нормативы загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, сбрасываемых в р.Белая и предотвратит сверхнормативные платежи и штрафные санкции за загрязнение окружающей среды.

8.В микрорайонах  «Плодосовхоз», «Юго-Восточный», «Телецентр», Юго-Западный», «Солнечный», «Вторчермет» отсутствуют сети водоотведения. Жители перечисленных  микрорайонов, а это около 3100 жилых домов, имеют выгребные ямы (шамбо)  стоки из них  необходимо откачивать и вывозить для очистки на очистные сооружения. Так же планируется строительство новых микрорайонов в которых планируется водоснабжение, а об водоотведении и речи не ведется, хотя выгребные ямы, построенные не герметично, наносят огромный вред человеку и окружающей среде.

Для приема данных стоков необходима сливная станция. В данное время нет условий для приема стоков с выгребных ям.

Для проектирования, проведения гос. экспертиз и строительства сливной станции требуются  денежные средства в размере 25 млн. рублей.

Перечень мероприятий

на 2017-2021 годы

| № | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местоположения | Мощность, объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бурение скважин на Костаревском водоза-боре в г.Бирск Республики Башкортостан | 5,4 тыс. м3 сут. |
| 3 2 | Реконструкция насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов, АСУТП Костаревского водозабора г. Бирска РБ | 2 подъе-ма насос-ных стан-ций |
| 44 3 | Корректировка схемы водоснабжения г. Бирска РБ и проектирование водоводов от насос ной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема Костаревского водозабора | 4,5 км в 2 нитки |
| 4 | Ограждение зоны сани тарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора г. Бирска РБ | 1 объект |
| 5 | Резервуар чистой воды емкостью 3000 м3 на площадке напорного резервуара | 1 резервуар |
| 6 | Канализация микрорайона «Дубки-2» в г.Бирск Республики Башкортостан | 1,125 км |
| 7 | Капитальный ремонт (замена ветхих сетей) уличных водопроводов в г.Бирск Республики Башкортостан | 19,803 км |
| 8 | Реконструкция биологических очистных сооружений водоотведения с устройством блока доочистки | 10,0 тыс. м3/сутки |
| 9 | Реконструкция напорных коллекторов РКНС по ул. Ленина № 7, ГКНС по ул. Гагарина № 92 и КНС с напорносамотечными сетями по ул. 8-е Марта | 6,466 км |
| 10 | Реконструкция самотечных канализационных коллекторов и сетей по ул. Мира от ул. Кирова до ул. Гагарина и от № 3 до РКНС по ул. Ленина № 7, ул. 8-е Марта от № 22 до № 42, микрорайона № 180, от БОСВ до р. Белой | 5,0 км |
| 11 | Сливная станция для приема жидких отбросов в г. Бирске РБ | 1 объект |
| 12 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Солнечный» г.Бирск Республики Башкортостан | 15,77 км |
| 13 | Строительство водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Никольский в г. Бирске РБ | 15,0 км |
|  | ИТОГО |  |

Перечень мероприятий

в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального района Бирский район РБ

на 2017-2021 годы

в млн. руб.

| № | Мероприятия | Источник | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бурение скважин на Костаревском водозаборе в г.Бирск Республики Башкортостан | Средства бюджета Республики Башкортостан | 4,0 | - | - |  |
|  | Внеплощадочное водоснаб- жение г.Бирск Республики Башкортостан. Внеплощадоч ный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров | Средства бюджета Республики Башкортостан | 1,6 | - | - |  |
|  | Реконструкция насосных станций 1-ого и 2-ого подъе- мов, АСУТП Костаревского водозабора г. Бирска РБ | Средства бюджета Республики Башкортостан | 14,628 |  |  |  |
|  | Корректировка схемы водоснабжения г. Бирска РБ и проектирование водоводов от насосной станции 1-го подъ ема до насосной станции 2-го подъема Костаревского водозабора | Средства бюджета Российской Федерации Средства бюджета Республики Башкортостан | 1,5 | 23,0 | 22,0 |  |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подзем- ных скважин Костаревского водозабора г. Бирска РБ | Средства бюджета Республики Башкортостан | 4,8 | 4,8 | 4,584 |  |
|  | Резервуар чистой воды ем- костью 3000 м3 на площадке напорного резервуара | Средства бюджета Российской Федерации Средства бюджета Республики Башкортостан | 1,5 | 8,0 | 7,0 |  |
|  | Канализация микрорайона «Дубки-2» в г.Бирск Республики Башкортостан | Средства бюджета Республики Башкортостан |  |  | 5,194 |  |
|  | Капитальный ремонт (замена ветхих сетей) уличных водопроводов в г.Бирск Республики Башкортостан | Средства бюджета Республики Башкортостан Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 21,6 4,32 1,365 | 21,6 4,32 1,365 | 21,6 4,32 1,365 | 1,365 |
|  | Реконструкция биологичес- ких очистных сооружений водоотведения с устройством блока доочистки | Средства бюджета Республики Башкортостан Средства бюджета Российской Федерации | 12,5 | 120,0 | 117,5 |  |
|  | Реконструкция напорных коллекторов РКНС по ул. Ленина № 7, ГКНС по ул. Га-гарина № 92 и КНС с напорно -самотечными сетями по ул. 8-е Марта | Средства бюджета Республики Башкортостан Средства местного бюджета | 3,1 | 29,0 | 28,0 |  |
|  | Реконструкция самотечных канализационных коллекто- ров и сетей по ул. Мира от ул. Кирова до ул. Гагарина и от № 3 до РКНС по ул. Лени на № 7, ул. 8-е Марта от № 22 до № 42, микрорайона № 180, от БОСВ до р. Белой | Средства бюджета Республики Башкортостан Средства местного бюджета | 2,8 | 25,5 | 25,0 |  |
|  | Сливная станция для приема жидких отбросов в г. Бир- ске РБ | Средства бюджета Республики Башкортостан Средства местного бюджета | 0,8 | 8,0 | 7,0 |  |
|  | Строительство водопро- водных сетей в микрорайоне «Солнечный» в г.Бирск Республики Башкортостан | Средства бюджета Республики Башкортостан Средства местного бюджета | 2,0 | 6,5 | 6,5 |  |  |  |
|  | Строительство водоснабже- ния микрорайона индивиду- альной застройки «Николь-ский в г. Бирске РБ | Средства бюджета Республики Башкортостан | 14,0 | 14,0 | 14,2 |  |
| 21. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального района Бирский район: - сбор и анализ исходных данных для разработки схемы водоснабжения; - сбор и анализ исходных данных для разработки схемы водоотведения; - разработка схемы водоснабжения; - разработка схемы водоотведения; | Средства местного бюджета | 0,099 0,099 0,099 0,099 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |