| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БӨРӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БӨРӨ KАЛАҺЫ KАЛА БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 452455, Бoрo, Интернациональ урамы, 116 тел. 3-44-51, факс 3-47-75 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН 452455, Бирск, ул. Интернациональная, 116 тел. 3-44-51, факс 3-47-75 |
| --- | --- | --- |

| V созыв | 43-е заседание |
| --- | --- |
| ҠАРАР | РЕШЕНИЕ |

О ходе выполнения муниципальной программы                                 «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан»

В соответствии с  Уставом городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, Регламентом, заслушав информацию главы администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан Осинцева О.Ю.,

Совет городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан решил:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы                                 «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» принять к сведению.

2. Настоящее решение обнародовать в здании администрации и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Заместитель председателя Совета                                              А.А. Антонов

г. Бирск

18 июня 2020 г.

№ 369.

Информация о ходе выполнения муниципальной программы                                 «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан»

В мае 2019 года Бирск в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В результате проведенной работы из федерального бюджета на реализацию проекта нам удалось привлечь 75 млн. рублей. Общий бюджет проекта с учетом софинансирования составляет более 140 млн. рублей.

Помимо этого, в рамках синхронизации по программе «Формирование комфортной городской среды» будет произведено благоустройство сквера им. Матросова и прилегающей территории на сумму 22 млн. руб., проводится капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей на сумму 17,9 млн. руб. (бюджетный кредит), капитальный ремонт тепловых сетей на сумму 10 млн. руб. (за счет выпадающих доходов), на капитальный ремонт прилегающих дорог (ул. Интернациональная, ул. Чеверева, ул. Коммунистическая, ул. Мира и часть ул. Ленина) выделено 55 млн. руб.

Ведется подготовка ПСД по второй очереди первого этапа благоустройства на сумму 49 млн. руб.

В настоящий момент ведутся демонтажные (старые покрытия, бордюры, опоры освещения), земляные (укладка и ремонт коммуникаций, планировка, завоз грунта) и подготовительные работы, произведена санитарная рубка и подрезка ветвей деревьев, выполнена укладка водопровода и канализации к общественному туалету, ведется укладка канализационной сети к фонтану, частично завезены инертные материалы, тротуарная плитка и бордюрный камень, ведется подготовка основания под детскую площадку и дорожки в сквере им. Ленина. Полным ходом идет капитальный ремонт водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Производятся работы по укладке электрических кабелей в рамках технологического присоединения.

С проектной организацией заключен договор на авторский надзор за реализацией проекта. Также привлечена организации осуществляющая технический надзор за строительством – это «Независимый центр дорожной экспертизы» г. Уфа.

Ведется изготовление ПСД на текущий ремонт дорог прилегающих и ведущих к благоустраиваемому общественному пространству (первый этап). Средства на изготовление ПСД на текущий и капитальный ремонт дорог прилегающих и ведущих к благоустраиваемому общественному пространству выделяются Фондом Социальных целевых программ РБ.

По программе комплексного благоустройства территорий многоквартирных домов в 2020 году реализуется 5 проектов: 4 двора на 124,160,165 и 200 кварталах города и один двор переходящий с 2019 года на 180 квартале. По двум дворовым территориям подрядчики ООО «Дорожник» и ИП Александров А. А. приступили к работам. ООО «Союз профессиональных строителей» производит работы по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств по дворам благоустроенным в 2019 году. К работам по дворам текущего года должен приступить с 15 июня 2020 года.

Заместитель главы администрации

городского поселения город Бирск

муниципального района

Бирский район Республики Башкортостан                                        Н.Л. Баранов